Indholdsfortegnelse

1.	Indhold	1

Krav til opgaven	1

2.	Scope	2

Ting der er inden i vores scope  i vores portfolie	2

Ting der er udenfor vores scope i vores portfolie	2

3.	WBS	3

4.	Estimering	4

5.	Ganttkort	4

6.	Logbog	4

7.	Prioritering	5

Moscow	5

8.	Refleksion	6

- Indhold

Krav til opgaven

Mit portfolio skal indeholde information om mig selv, mine uddannelser, tidligere jobs og projekter. Derudover skal portfolioen vise, hvad jeg har lært inden for webteknologi, visualisering og æstetik samt projektstyring.

Webteknologi

- HTML

- CSS

- Responsive design/mobiltilpasning

- Billeder

- De HTML-tags, der er krav om i opgaven

Visualisering og æstetik

- Struktur og layout

- Visuelt hierarki

- Typografi

- Farver

- Design og visuelt udtryk

Projektstyring

- Scope

- WBS

- Estimering og reestimering

- Ganttkort

- Logbog

- MoSCoW-prioritering

- Refleksion

Indhold på hjemmesiden

- Introduktion om mig

- Uddannelser

- Tidligere jobs

- Projekter

- Kontaktinformation

- Ekstra information

- Scope

Ting der er inden i vores scope  i vores portfolie

- Skal have de rigtige tags med i min hjemmeside

- Tekst om mig selv

- Vise hvad jeg har lært i undervisningen i webteknologi, visualisering og projektstyring

- Skal have logbog og tidsplan med (ganttkort)

- Have projekter med

- CSS chekliste

- Tidligere projekter, skole og jobs

- Designkrav overholdes

Ting der er udenfor vores scope i vores portfolie

- Javascript

- Vibe-coding

- Animationer

- Koder vi ikke er blevet bedt om

- WBS

1. HTML

1.1. Kode min HTML

1.2. Skrive tekst

1.3. Skrive CV

1.4. Skrive tekst til forside

1.5. Finde billeder

1.51. Finde billeder til Hero-sektion

1.5.2. Redigere projektbilleder

2. Designe hjemmeside / Visualisering og CSS

2.1. Struktur og layout

2.2 Farver

2.3 Typografi

2.4 Visuelt hierarki

2.5 CSS-styling

2.6 Mobiltilpasning

3. Projektstyring

3.1 Scope

3.2 WBS

3.3 Estimering og reestimering

3.4 Ganttkort

3.5 Logbog

3.6 MoSCoW-prioritering

3.7 Refleksion

- Estimering

| Aktivitet | Første estimat |
| --- | --- |
| Udarbejde HTML | M |
| Skrive indhold | M |
| Finde/vælge billeder | S |
| Generel styling/CSS | M |
| Styling af sektioner/CSS | M |
| Projektdelen | M |

- Ganttkort

- Logbog

| Dato | Aktivitet/handling | I gang/færdig | Forhindringer/problemer | Løsninger | Tidskrav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-09-2026 | html, skrevet det meste om mig | I gang | Hvad jeg egentlig skal have med | Kigge på opgavebeskrivelsen | S |
| 01-09-2026 | Projekt: Scope, wbs | I gang | Havde svært ved at forstå modellerne og hvad jeg skulle skrive | Fik bedre styr på det i timen | M |
| 03-09-2026 | Udyb og rette, skrevet mere om mig | I gang |  |  | S |
| 11-09-2026 | CSS – begyndte på styling | I gang | Skulle lære, hvordan de forskellige tags fungerede | Prøvede mig frem | L |
| 12-09-2026 | CSS-design | I gang | Vidste ikke, hvordan mit portfolio skulle se ud | Prøvede forskellige løsninger | L |
| 13-09-2026 | CSS | I gang | Styling tog længere tid end forventet | Arbejdede videre og prøvede mig frem | L |
| 14-09-2026 | CSS | I gang | Svært at få én bestemt ting i nav-linjen til ikke at ligne de andre knapper | Søgte efter en løsning og prøvede forskellige muligheder | L |
| 15-09-2026 | CSS | I gang | Flere ting skulle rettes og tilpasses | Rettede og testede løbende | L |
| 16-09-2026 | CSS | I gang | Ændringer og omdøbninger i HTML betød, at CSS også skulle rettes | Rettede HTML og de tilhørende dele i CSS | L |
| 18-09-2026 | HTML og css | I gang | Manglede de sidste rettelser | Gennemgik og færdiggjorde HTML | L |
| 19-09-2026 | Mobiltilpasning og projektdel | Færdig | Havde overset mobilkravet og dele af projektdelen | Prioriterede kravene og tilpassede hjemmesiden til mobil | L |
| 20-09-2026 | Projekt – refleksion, logbog m.m. | Færdig | Var kommet bagud med projektdelen | Gennemgik opgavebeskrivelsen og færdiggjorde de manglende dele | M |

Status på projektet efter 14 dage

Efter 14 dage var jeg kommet i gang med både HTML og CSS. HTML var gået forholdsvis hurtigt i starten, men jeg valgte senere at uddybe indholdet mere. CSS viste sig samtidig at tage længere tid end forventet, fordi jeg både skulle finde ud af, hvordan mit portfolio skulle se ud, og prøve forskellige løsninger.

Da jeg sammenlignede min status med mit Ganttkort, kunne jeg se, at jeg var kommet bagud i forhold til min oprindelige tidsplan. Jeg reestimerede derfor de aktiviteter, jeg stadig manglede, ud fra den erfaring jeg havde fået indtil videre.

| Aktivitet | Første estimering | Reestimering |
| --- | --- | --- |
| Udarbejde HTML | M | L |
| Skrive indhold | M | L |
| Finde/vælge billeder | S | S |
| Generel styling/CSS | M | XL |
| Styling af sektioner/CSS | M | XL |

Især HTML og CSS viste sig at være mere tidskrævende, end jeg først havde estimeret. HTML krævede flere ændringer undervejs, og jeg valgte også at uddybe indholdet mere. CSS krævede meget tid, fordi jeg skulle prøve mig frem med designet og lære, hvordan de forskellige tags fungerede.

- Prioritering

Moscow

Jeg har brugt MoSCoW-metoden til at prioritere aktiviteterne i mit projekt. Under Must have har jeg placeret de aktiviteter, der er nødvendige for at opfylde kravene til portfolioen, blandt andet HTML, CSS, billeder og projektstyringsdelen. Under Should have og Could have har jeg placeret ting, som kan forbedre portfolioen, men som ikke er nødvendige for at opfylde kravene. JavaScript, animationer og vibe-coding er placeret under Will not have, da de ikke er krav til projektet og derfor ligger uden for mit scope.

Mobiltilpasning var ikke med i min oprindelige prioritering, da jeg havde overset dette krav. Da jeg senere opdagede, at responsive design var et krav, blev mobiltilpasning et Must have, og jeg måtte derfor ændre min prioritering.

| Must have | Should have | Could have | Will not have |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope | Uddybende tekst om mig | Ekstra billeder | Javascript |
| HTML | Flere projekter/eksempler | Ekstra styling | Animationer |
| CSS |  | Ekstra indhold | Vibe-coding |
| Mobiltilpasning |  |  |  |
| Billeder |  |  |  |
| Gantkort |  |  |  |
| Logbog |  |  |  |
| Estimering |  |  |  |
| WBS |  |  |  |

- Refleksion

Jeg holdt mig overordnet til det scope, jeg havde planlagt fra starten, og HTML-delen gik i begyndelsen efter planen. Jeg blev hurtigt færdig med den første version, men valgte undervejs at uddybe indholdet om mig mere, end jeg først havde tænkt. Det betød, at HTML-delen tog længere tid, end jeg først havde estimeret. Set i bakspejlet skulle jeg måske have estimeret HTML-delen til en størrelse L, da der hele tiden var ting i min kode, jeg måtte ændre. Jeg omdøbte blandt andet forskellige ting i min HTML-fil, hvilket også betød, at jeg måtte ændre dem i min CSS. Min WBS hjalp mig med at dele projektet op i mindre opgaver og gav mig et godt overblik over, hvad jeg skulle nå.

CSS viste sig at være en endnu større opgave, og set i bakspejlet ville jeg vurdere den til en størrelse XL, hvis ikke XXL. Jeg vidste ikke fra starten, hvordan mit portfolio skulle se ud, og ændrede derfor meget undervejs. Samtidig skulle jeg finde ud af, hvad de forskellige tags gjorde, hvad jeg skulle skrive i dem, og hvordan forskellige størrelsesforhold fungerede. Det var den sværeste del af projektet, men jeg er blevet bedre til CSS undervejs og har derfor også fået en bedre forståelse for, hvor tidskrævende det kan være.

Jeg fulgte ikke mit Ganttkort godt nok og kom derfor bagud i forhold til min oprindelige tidsplan. Jeg arbejdede lidt på projektet her og der, men lektier og arbejde kom også i vejen. Derfor blev jeg stresset den sidste uge, hvor det pludselig skulle gå stærkt. Havde jeg brugt Ganttkortet mere aktivt undervejs, havde jeg måske opdaget tidligere, at jeg var ved at komme bagud.

Undervejs opdagede jeg også krav, jeg havde overset. Jeg havde blandt andet glemt, at hjemmesiden skulle fungere på mobil, og at vi også skulle lave projektdelen. Jeg håndterede det ved at prioritere mobiltilpasningen, da det var et krav, og ændrede min kode, så hjemmesiden fungerede på mobil.

Næste gang ville jeg gå i gang i bedre tid og strukturere min tid bedre. Jeg ville også gennemlæse hele opgavebeskrivelsen flere gange, så jeg ikke overser nogle krav. Derudover ville jeg bruge min logbog og mit Ganttkort mere aktivt til at holde øje med min fremgang og tidsplan. Mine estimeringer ville også være mere realistiske næste gang, da jeg nu har en bedre forståelse for, hvor lang tid de forskellige dele kan tage.